Tájékoztató

Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!

Pákozdon a „Felső övezeti ivóvíz” hálózat jelenlegi helyzete a következőkben foglalható össze:

- A létesítés engedélyezési eljárása folyamatban van. A legutóbbi, fórumon arról tájékoztattunk mindenkit, hogy 2008. május végén készen van a terv, beadásra került, majd azt követően három hónapon belül megkapjuk a létesítési engedélyt.

Naivan hittünk ebben!

A bürokrácia útvesztői kiszámíthatatlanok. Még mindig húzódik az engedélyezés folyamata.

A késés azzal kezdődött, hogy a tervező által határidőre leszállított tervet a DRV Zrt. szakemberei ugyan benyújtották a hatóságoknak engedélyezésre, akik azt átvizsgálták, és hiánypótlásokat kérve visszaadták. A hiánypótlásokat követően, augusztus közepén kerülhetett sor a terv hivatalos beadására az engedélyezésre.

Összesen nyolc hatóság véleményét kell beszerezni a tervről az eljárás során, ami optimális esetben elvileg 3 hónapot vesz igénybe. Most éppen az a gond, hogy az Erdészeti Hatóság állásfoglalása hiányában felfüggesztették az eljárást. Az állásfoglalás bekérése jelenleg van folyamatban.

- Időközben világossá vált, hogy az előírt közbeszerzési eljárást lefolytatni csak engedélyezett tervre lehetséges, még úgynevezett előversenyeztetés sem megengedett - éppen a megrendelő védelmében. Ezért csupán az engedélyezés lefolytatását követően, az engedéllyel rendelkező terv birtokában kezdődhet - közbeszerzés keretében - a kivitelezők versenyeztetése.

Az engedélyes terv tulajdonosa a Pákozdi Önkormányzat.

- A szervezettség jelenlegi helyzete lényegében megegyezik a tavaszival. Továbbra is mintegy 340 ingatlan tulajdonosa jelezte együttműködési szándékát. Ezzel a számmal kalkulálhatunk.

A nyilvántartásban tapasztalok néhány visszalépőt. Ez 4-5 ingatlant érint, akik bizonytalanok a fizető képességben, mivel még nem tudunk pontos összeget mondani részükre.

Viszont ezzel szemben folyamatosan – igaz lassú ütemben – növekszik a jelentkezők száma. Az utóbbi időben ez további 20 ingatlant jelent.

Ezzel párhuzamosan pontosítottuk a nem érintett jelentkezőket, akiket töröltünk a rendszerből. Ugyancsak elkülönítettük az alsó övezetbe kerülőket a listán.

A reális, és mindenki számára elfogadható mértékű hozzájárulás érdekében keressük a megoldást a hiányzó mintegy 200 ingatlan finanszírozásának kiváltására. Ezt a feladatot a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig tisztáznunk kell.

Igyekszünk olyan megoldást találni, amelynek köszönhetően reális, mindenki számára elfogadható összegből megvalósítható a beruházás.

Ezzel is arra törekszünk, hogy lehetőleg mindenki vállalni tudja a megvalósítás költségeit, mert akkor van reális esélye annak. Ez közös érdekünk.

- Ezzel párhuzamosan tisztáznunk kell azt is, hogy azon szakaszokat, ahol a jelentkezők száma nagyon alacsony, hogyan kezeljük. Logikusnak látszik, hogy a rendkívüli költségnövekedést okozó szakaszok elhagyásra kerüljenek a kivitelezés megrendelése során. Minden ilyen jellegű kérdést azonban mérlegelni kell a döntések meghozatala előtt.

- Az ingatlan tulajdonosok részéről a tervezési munkákra befizetett előlegből 6.400 eFt gyűlt össze, amiből a tervezési, és engedélyezési munkákra utaltunk 5.300 eFt-ot, és kiegészítő tervekre további 570 eFt-ot.

Ezek a szakaszok olyan helyen kerültek megtervezésre, ahol a tulajdonosok befizették a tervezésre az összeget, de végül az alsó övezeti oldalra csatlakozhatnak.

A megmaradt forrás az önkormányzat számláján rendelkezésre áll, melynek felhasználásáról a továbbiakban közösen döntünk.

Minden szempontot áttekintve látható, hogy a megvalósítás üteme az előre elképzeltekhez képest csúszásban van. Ennek ellenére a folyamat megy előre, és továbbra is azon dolgozunk, hogy a hiányzó ivóvíz hálózat kiépítése lehetőleg minden területet érintve megvalósuljon.

Pákozd, 2008. november 26.

Takács János

polgármester